附件1   南京特殊教育师范学院音乐与舞蹈学院消防喷淋改造工程

采购邀请文件

近期,音乐与舞蹈学院拟对综合舞蹈房进行改造，现对该工程的采购通过邀请方式确定工程项目的供应商，成交供应商不得转包、分包。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：综合舞蹈房消防喷淋改造工程

项目预算：3.0万元（此预算为工程最高限价，超出的报价将视为无效）

工期要求：自接到成交通知书或合同签订日起30日内完工。

质量要求：符合南京市建筑行业规范要求、确保通过校方、政府职能部门验收。质保期: 2年。

二、项目需求

本工程包工包料，必须由成交单位自行完成，严禁转包和擅自分包。吊顶、地板、书柜、落地窗、垃圾外运以及相应的配件辅材等均包含在工程报价中。具体需求详见采购邀请文件、工程清单和施工图。

本项目不接受联合体。

三、供应商资质要求

（1）供应商具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）供应商为具有建筑装饰装修工程二级(含)以上资质，具有有效的安全生产许可证。

（3）报价人拟派项目经理资质要求：

①安全生产考核B证在有效期内；

②建筑工程注册建造师二级及以上；

③应提供社保机构近半年（2021年6月-2021年9月）报价人为其缴纳的养老保险缴费证明材料（须为社保机构打印出具的证明材料）；

④提供所报本工程的项目经理无在建工程的承诺书；

⑤项目经理及主要管理人员常驻现场承诺书。

- 现场勘查

勘察现场联系人：朱老师        联系电话：18936032033

因项目需要，定于2021年10月15日10时集中勘察现场。采购人对于现有环境及条件不再增加任何投入，成交后任何因忽略或误解场地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。勘察现场所发生的费用由供应商承担。未现勘察供应商的响应报价文件将视为无效报价文件，请拟报价人携带身份证和报价单位证明准时到达。

五、工程项目清单和施工图纸

见附件文件

六、确定成交供应商办法和原则

1、参加邀请的响应供应商，应当按照文件的规定一次报出不得更改的价格。

2、采购小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，以报价最低的原则确定成交供应商。

3、采购小组认为响应供应商的报价明显低于其他通过符合性审查响应报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，采购小组将其作为无效报价文件处理。

七、报价文件的组成

1、报价文件由1份正本、2份副本组成，报价和结算均为人民币，报价文件及资料无论报价人成交与否均不予退还。

（1）报价文件目录

（2）报价函

（3）报价表（包括报价汇总表，工程量清单报价表）

（4）供应商资质证明文件

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

②项目经理资质类别和等级：安全生产考核B证在有效期内、具有建筑工程注册建造师二级及以上执业资格；

③供应商应提供社保机构出具的近半年（2021年3月-2021年9月）报价人为项目经理缴纳的养老保险缴费证明材料（须为社保机构打印出具的证明材料）；

④提供所报本工程的项目经理无在建工程的承诺书。

⑤项目经理及主要管理人员常驻现场承诺书。

注：供应商资质证明文件中所提及材料为必须提供的内容，未提供或未按要求提供将不能通过资格审查。

（5）法人代表授权书、法人和代理人身份证复印件

（6）工程项目质保期和售后服务承诺

（7）施工组织设计

（8）类似业绩

（9）报价人认为需加以说明的其他内容

2、报价文件的格式

报价人应按协议供货文件中所述报价文件的组成编写报价文件，并使用A4规格打印，装订成册。报价文件须按内容编制目录，明确页码范围，页码应连续，牢固装订成册，不可插页抽页。

3、报价文件的签署及规定

3.1报价人应提交报价文件正本1份和副本2份，在每一份报价文件上应明确注明"正本"或"副本"字样，正本必须用永久性字迹填写和打印，副本可用复印件，如出现差异，以正本为准；

3.2报价文件的正本和副本须由报价人法人代表或法人代表授权人（以下简称授权代表）签字盖章。

4、报价

4.1报价应是本工程采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括但不限于施工机械设备、劳务、管理 、材料、安装、缺陷修补、临时设施费、质检（自检及监理工程师认可需要抽检所需的一切费用）、施工配合、维护、交通、利润、文明施工费、税金和合同规定的所有风险、责任及政策性文件规定的各项所有费用。

4.2报价编制要求

（1）报价应根据供应商实际情况自主进行，并最大限度地满足本文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑政策性调整、市场风险和施工过程中可能发生的费用进行报价，包括供应商代为办理的所有费用请列入报价。若未单独列出，将视为已列入其他子项中，成交后综合单价将不再调整。

（2）供应商必须按照本文件规定的报价编制要求，工程量清单格式及要求进行报价，除了工程量清单报价，采购人不再接受其他任何形式的报价以及说明（如降价函、报价修正函、优惠报价说明等）。

（3）报价以工程量清单和施工图纸为准，供应商所报的综合单价应包括工程量清单子项中所需的显在的和隐含的一切费用，包括清单中没有反映但施工过程中所需的工作的内容。供应商的报价一经报出，即被认为是包括了本项目下的所有施工内容的全部费用。如果报出的清单中没有列项，且施工中又必须发生的项目，业主有权认为，其已经综合在分部分项工程量清单的综合单价中，竣工结算时不予调整。

（4）供应商除需先到工地踏勘以充分了解工地位置、环境、道路、装卸限制等任何足以影响报价的情况及施工组织设计进行措施项目的报价。

（5）采购人提供水、电供承包人使用并负责安装水电分表，一切费用均由承包人负责。

（6）对于工程量清单中“项目特征”，只是采购人对该部分分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全部描述，计价时必须按施工图纸及相关的国家规范的要求。

（7）本工程设备和材料由供应商自购部分，其规格、技术指标、质量等级详见施工图及工程量清单，同时必须满足相应技术规范或技术标准的要求。须报出材料品牌、生产厂家、材质、单价，若供应商的报价中没有报出材料品牌、生产厂家、材质、单价，或进场材料与响应文件不符，采购人可另行采购，成交人承担相应的材料差价及采购费用。

（8）所有材料报价时均应包括但不限于采保费、安装费、卸力费、二次搬运、国家有关管理部门要求的对工程的所有材料检测费以及夜间施工办证费、排污费、道路占用费、噪音费、安全施工费、交通安全防护费等均包含在报价内，采购人不另行支付，供应商在报价时自行考虑，结算时不调整。

（9）工程量清单报价应包括完成本文件、施工图纸及技术规范规定全部内容的工程量清单项目所需的全部费用，其内含：1分部分项工程费、措施费、其他项目费和规费、税金；2完成每分部分项工程所含全部工程内容的费用（包含显存的和隐含的工作内容）；3完成每项工程内容所需的全部费用；4工程量清单项目中没有体现的施工图纸所含的工程内容，施工中又必须发生的工程内容所需的费用；5考虑风险因素而调整的费用；6因采购人的要求而发生的费用。

（10）供应商应对清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），对采购人所列专业分包项目应含服务费、配合费等，如漏报或少报项目，则视为已包含在其他项目的综合单价或合价中，结算时不调整。

（11）本项目工程量清单中所列措施项目为一般性项目，所有措施项目费用结算时不调整。

（12）成交单位必须在约定工期内完成所有施工，并清理完毕撤出场地。

（13）暂定材料的名称、规格型号及单价详见“工程量清单总说明”。

（14）报价表应由注册造价工程师或初级以上造价编审人员编制并签名盖章。

5、保证金

5.1响应供应商需用本单位对公账户于报价文件递交截止前一天工作日 （16：00 时之前）向采购人以汇款、转账方式缴纳响应保证金5000元，并取得财务处开具的事业单位资金往来结算票据（请提前联系财务处，妥善安排时间开具票据）。

户名(收款人)：南京特殊教育师范学院

账号：4301012319002130850

开户银行：中国工商银行南京燕子矶支行

财务处联系电话：025-89668045

5.2未按规定提交响应保证金并取得事业单位资金往来结算票据的报价文件将视为无效。

5.3未成交的响应保证金在中标通知书发出后5日内无息退还至供应商账户。

5.4成交人的响应保证金，在签订合同足额缴纳履约保证金后无息退还。

5.5发生下列任何情况时，响应保证金不予退还：

（1）成交人在规定的投标有效期内撤回其投标。

（2）成交人在接成交通知书30日内未能按采购文件要求签订合同；

（3）预成交供应商无正当理由放弃成交资格的；

（4）提供虚假的响应文件。

6、报价有效期：报价文件从采购小组评审之日起，有效期为90日。

八、其他

1、工程付款方式

工程完工验收合格后支付合同价款的70%，审计结束后付至合同价款的95%，留合同价款的5%作为质保金，待一年无质量问题无息支付。

2、响应文件递交

- 响应供应商应使用密封袋将报价文件正本和副本分别密封，并标明供应商（单位）名称、项目编号以及“正本”或“副本”字样，加盖公章粘贴密封条。于2021年10月20日10时—10时30分，将报价文件递交至南京特殊教育师范学院音乐与舞蹈学院办公室（博韵楼214）。如果未按上述规定进行密封和标记，采购人将拒收。

联系人：朱老师      联系电话：18936032033

- 采购小组评审时间为：2021年10月22日

- 采购邀请相关信息若后期有调整，会将调整信息在本公告发布网页通知，请各单位在递交响应文件前密切关注本网页。

- 合同模板

建 设 工 程 施 工 合 同

工程名称：南京特殊教育师范学院综合舞蹈房消防维修改造工程

第一部分  协议书

发包人（全称）： 南京特殊教育师范学院 （简称甲方）

承包人（全称）                       （简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：  南京特殊教育师范学院综合舞蹈房消防维修改造工程

工程地点：  南京市栖霞区神农路1号

工程内容：  详见报价书

资金来源：  自筹

二、工程承包范围

承包范围： 搭拆脚手架，局部原管路拆除处理，局部更换新管路，安装喷淋头，烟感器，喇叭，所有点位按规范要求施工，垃圾清理工程等

三、合同工期

合同工期总日历天10天。

四、质量标准

工程质量标准：　符合《建筑工程施工质量验收统一标准》ＧＢ５０３００－２００１的合格要求

五、合同价款

合同金额（大写）：

￥：　     元

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

１、本合同协议书

２、合同专用条款

３、在工程实施过程中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或纪要

４、发包人核准的施工图预算书

５、本合同通用条款

６、标准、规范及有关技术文件、技术要求

７、施工图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分

- 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

- 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

- 合同生效

合同订立时间：　２０21　年　　月

合同订立地点：南京市栖霞区神农路1号

本合同双方约定：双方签字或盖章后生效。

发包人（公章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承包人（公章）：

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

委托代理人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托代理人：

电　　话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电　　话：

传　　真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传　　真：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

账　　号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　账　　号：

第二部分　通用条款

此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF 1999-0201）中《第二部分 通用条款》

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：按通用条款2.1

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同除使用汉语外，还使用/语言文字。

2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）、《建筑安全生产监督管理规定》（建设部第13号令）、《建设工程施工现场管理规定》（建设部第15号令）等与工程建设相关的法律、法规、规章及国家部委、省、市现行的规范性文件。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：

3、本项目应按照国家和项目所在地的现行标准和规范设计施工。

发包人提供标准、规范的时间：无

国内没有相应标准、规范时的约定:无

4、图纸

使用国外图纸的要求及费用承担：/

二、双方一般权利和义务

1、发包人派驻的负责人

姓名：          职务：

职权：行使发包人代表的权利，包括组织施工现场发包人的工作及代表发包人行驶本合同授予发包人的相关权利。

2、不实行监理的，工程师的职权：/

3、项目经理

姓名：             职务：

职权：负责组织本工程施工：负责协调、处理本工程竣工验收前的所有事宜。

- 4、发包人工作

- 4.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

- （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：应于开工前完成，如未完成，另行书面确认。

- （2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前，委托承包人接至施工场地，具体由承包人列入报价，费用包干。场内管线由承包人接至相应施工部位，并挂表计量，所发生的费用由承包人承担。

- （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前已开通。

- （4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前已提供，如发现与资料不符地质及管线，另行书面申报，双方协商确定。

- （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前办妥相关开工手续。

- （6）水准点与坐标控制点交验要求：按规范要求。

- （7）图纸会审和设计交底时间：开工后7日内组织有关单位进行图纸会审和设计交底。

- （8）协商处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：因承包人施工造成的损害的，承包人承担由此所发生的相关费用。

- （9）双方约定发包人应做的其他工作：开工后，协商办理。

- 4.2发包人委托承包人办理的工作：承包人应遵守市建设主管部门的规定，办理建设工程手续和检测检验手续（发生的费用按政府规定，需发包人缴纳的费用由发包人承担）。

- 承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

- （1）需由设计资质等级和业务范围允许承包人完成的设计文件提交时间：双方另行约定。

- （2）应提供计划、报表的名称及完成时间：

- 1、签订合同后7日内提供修改后的详细的施工组织设计和施工方案。并报发包人比准。

- 2、每周分别向发包人提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、承包人材料采购清单、材料进场计划

- （3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：

- 本项工程实施范围大，施工时应承包人需要认真做好施工现场安全防护工作，并承担全部安全防护责任。

- 向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/

- 需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人办理相关手续。

- 已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工交付前由承包人负责承包人承担范围内的成品保护，发生损坏的，承包人自费予以修复，由此造成的工期延误，责任由承包人承担。

- 施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：在施工区域内承包方负责保护，尽量做到不损坏；遇有疑为文物的情况，必须采取临时保护措施，并在12小时内向发包人报告。由于保护而引起的费用由发包人承担。

- 施工场地清洁卫生的要求：符合政府主管部门文明施工的有关规定，其费用包含在施工预算中。承包人违反规定造成的损失和罚款由承包人负责。工程完工后的建筑垃圾及时清理出施工现场。如有罚款，由承包人负责。

- 双方约定承包人应做的其他工作：

- 1、准时参加发包人组织的每周工程例会和专题会议。

- 2、工程完工后，在发包人要求退场的时间内，做好退场工作，不得在现场留有任何材料、垃圾、临时设施等。如有遗留物作无主处理。清理标准需要征得发包人同意，否则发生再清理费用由承包人承担，造成的损失在承包人的工程款中扣除。

- 3、施工队伍进场及施工过程中注意与居民、商户、路人搞好关系，文明施工。遇到有关问题自行协调解决，费用自理。

- 4、承包人也有义务协助业主办理在施工过程中遇到的相关事宜，发生费用双方协商解决。

- 三、施工组织设计和工期

- 1、进度计划

- 1.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：开工一周内提交施工组织设计和工程进度计划，施工期间按约定的时间提供每周、每月施工计划。

- 工程师确认的时间：收到承包方提交的施工组织设计（施工方案）和月度计划7天内予以确认。

- 1.2群体工程中有关进度计划的要求：

- 2.1双方约定工期顺延的其他情况：

- 1、承包人必须按监理工程师及发包人批准的施工组织设计组织施工。

- 2、工期顺延的理由必须是实际造成全面停工、窝工，承包人方可提出顺延申请，承包人申请顺延工期，应当严格按通用条款1第13.2发包人签字认可。否则，工期不予顺延。

- 3、工期延误的违约责任

- 承包人的原因延误工期，按1000元/天向发包人支付违约金，从工程结算款中扣除；如属不可抗力或发包人原因造成的工期延误，由承包人提书面报告，经发包人确认后，可以顺延工期。

- 质量与验收

- 1、隐蔽工程和中间验收

- 1.1双方约定中间验收部位：按照南京市建筑工程质检部门有关规定。

- 工程试车

- 试车费用的承担：/

- 五、安全施工

- 承包人应当遵守工程建设安全生产管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业主管部门安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。由于承包人安全措施不力造成事故的，其责任和因此发生的费用（包括造成发包人工程延误，并由此产生的全部损失等）由承包人承担。

- 合同价款与支付

- 1、合同价款及调整

- 2、本合同价款采用固定单价合同方式确定。

- 3、采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：

- 政策性调整、市场价格风险

- 风险费用的计算方法：

- 发包人核准的预算书中已包括，合同结算时不调整（施工期间各类建材的市场价格波动，按《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》（苏建价[2008]67号）文执行）。因承包人原因造成工期延误的，延误期间发生的材料价格上涨差额由承包人承担。

- 风险范围以外合同价款调整方法：

竣工结算时若实际工程量与发包人核准的预算工程量不符，可按实际完成的工程量即日调整，但须经发包人确认，且核准的综合单价不得调整。发生设计变更及现场  项目，执行发包人核准的预算书中已有的该项目的单价、类似项目的单价或计价表中包含的该项目单价：如发包人核准的预算书中无该项目的单价，本着友好协商的原则，由承包人提出该项目的单价，经发包人审核确认之后给予调整。另对应实体工程变化相应调整的措施项目经发包人认可后设计的模板费用可以调整，其他措施项目费用总价包干。

4、采用可调价格合同，合同价款调整方法：/

5、采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定：/

6、工程款支付

本工程没有进度款来支付，工程整体结束校方验收合格支付合同价款的70%，经发包人审计后支付审定价的95%,余款5%自动转为维修质保金，待维修期满后一周内无息付清。

七、工程变更

承包人根据发包人书面确认的通知予以变更，不得拒绝更改。承包人不得随意更改设计施工方案，因承包人擅自变更工程及施工方案，导致发包人直接损失，由承包人承担，工期不予顺延，且承包人无权要求追加合同价款。

八、竣工验收与结算

1、竣工验收

1.1承包人提供竣工图的约定：

竣工验收后30天内，竣工资料均要符合要求。

1.2中间交工工程的范围和竣工时间：按合同通用条款、经发包人批准的施工组织设计和工程施工计划执行。

- 九、违约、索赔和争议

- 1、违约

1.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

执行通用条款、

双方约定的发包人其他违约责任：/

1.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

约定承包人违约承担违约责任：违约金为合同总价款的1%

约定承包人违约承担的违约责任：本工程必须达到国家质量验收标准，达不到国家质量验收标准，承包人无条件返工，直至达到标准为止，返工费用由承包人负担，并按合同价1%支付赔偿金。

双方约定的承包人其他违约责任：

- 2、争议

2.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时，约定向项目所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

1、工程分包

1.1本工程发包人同意承包人分包的工程：双方另行约定

分包施工单位为：

2、不可抗力

2.1双方关于不可抗力的约定：  /

3、合同份数

3、3双方约定合同副本份数：正本肆份，副本肆份，共计捌份。

工程质量保修书

发包人（名称）： 南京特殊教育师范学院

承包人（名称）：

为保证南京特殊教育师范学院大学生活动中心墙面出新及吊顶工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

- 工程质量保修范围和内容

质量保修范围护坡顶面侧面，立柱围网等工程和双方约定的其他工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

- 质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

- 1.本工程质保    二  年

- 质量保修责任

- 属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日24小时内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，维修费用从质量保修金内扣除。质保金被扣除的，乙方应在被扣除之日起3日内补足。

- 发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

- 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

- 质量保修金的支付

工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为结算价款5%。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修经金额为 /  （大写）。质量保修金银行利率为  /   。

- 质量保修金的返还

发包人在质量保修期慢二年后14天内，付清质保款。

- 其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发包人（公章）：                           承包人（公章）：

法定代表人（签字）：                       法定代表人（签字）：

2021年     月                             2021年    月

报价文件（格式）

南京特殊教育师范学院

综合舞蹈房消防改造  工程

报 价 文 件

报 价 人（盖公章）:

法定代表人或委托代理人（签字）:

日期：_____年_____月_____日

## 一、资格证明文件

格式一：

法人资格证明

（营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一只提供营业执照））

（复印件加盖公章）

格式二：

法 人 代 表 授 权 委 托 书

（原件）

本授权委托书声明：本人（姓名）系（单位全称）						的法定代表人，现代表本公司授权我单位（部门、职务、姓名）作为本公司的合法代理人，以（单位名称）的名义参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动。授权代表签署与本次采购活动相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。

授权委托人无转委托权。

本授权书于    年  月  日签字或盖章后生效，特此声明。

授权委托人（签字）：

性别：                 年龄：

部门：                 职务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日  期：    年  月  日

提供法人代表及授权代表身份证复印件。

格式三：

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（请提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）

格式四：

承诺书

本公司承诺在参加政府采购的近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

不存在下列行为之一：

（1）有违反法律、法规行为，依法被取消投标资格且期限未满的；

（2）因招投标活动中有违法违规和不良行为，被有关招投标行政监督部门公示且公示期限未满的。

供应商：（盖章）

日  期：

附件1：中小企业声明函

中小企业声明函1

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为           (请填写：大型、中型、小型、微型)企业。

一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为        (请填写：大型、中型、小型、微型)企业。

二、本公司参加项目名称：                    （项目编号为：             ）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担项目、提供服务，或者提供其他      (请填写：中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：（1）供应商必须同时满足此声明函中两个条件对中小微型企业的划型标准，才可称为中小微型企业。

（2）供应商为中小微型企业或大型企业使用中小微型企业制造的货物参加本次采购项目提供此声明。

中小企业声明函2

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为          (请填写：中型、小型、微型)企业。

一、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为        (请填写：中型、小型、微型)企业。

二、           （单位名称）参加项目名称：                    （项目编号为：             ）活动提供的                      （投标货物名称、型号）为本企业制造的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

货物制造企业名称(盖章)：

日  期：

注：（1）供应商使用其他中小微型企业制造的货物参加本次采购项目，需由货物制造企业提供此声明函。（2）货物制造企业如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

附件2.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加＿＿＿＿＿ 单位的＿＿＿＿＿＿项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

## 二     报价函

### 1、报  价  函

南京特殊教育师范学院：

1、根据已收到的编号为      的          工程的采购文件，我单位经考察现场和研究上述工程采购文件的要求、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币             元的总价，按该采购文件的要求、图纸的条件承包上述工程的设计、施工、竣工和保修。

2、一旦我方成交，我方保证在______天(日历日)内竣工并移交整个工程。

3、如果我方成交，将派出_____________（项目经理姓名）作为本工程的项目经理。

4、我方接受采购文件中的工程款预付及支付条件。

5．除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方金额为人民币          元的保证金与本报价书同时递交。

7、一旦我方成交，我方保证工程质量达到              要求。

报价人：(盖章)

单位地址：                             邮政编码：

法定代表人或委托代理人：(签字或盖章)

电话：                             传真：

开户银行名称：                     银行帐号：

开户行地址：                       电话：

日期：      年      月      日

### 2、授权委托书

本授权委托书声明：我              （姓名）系           （报价人名称）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）                   的        （姓名）为我公司代理人，身份证号码：              参加                   （采购人）的                工程的采购活动。代理人在报价、谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                          性别：                           年龄：

单位：                            部门：                           职务：

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字)                   日期：          年       月      日

法人和代理人身份证复印件

### 3、项目经理无在建工程的承诺书

### 4、项目经理及主要管理人员常驻现场承诺书

南京特殊教育师范学院：

你方所邀请采购的                 （项目名称）                  （项目编号）工程，我方经认真考虑并保证：如我公司成交，我方将提供项目经理证或建造师证原件押至你方，作为确保项目经理          （姓名）及项目主要管理人员指（项目副经理、项目技术负责人、水电安装负责人）在本工程施工期间每周不少于5天，每天不少于8小时在工程现场的承诺保证。若违约，愿承担违约责任（在合同中明确）。

报价人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

日 期：        年    月   日